АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

______________П О С Т А Н О В Л Е Н И Е_______________

15.03.2023 года                      с. Николаевка	                                             № 13-п

О противопаводковых мероприятиях в 2023 году

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком в 2020 году, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  муниципального образования Николаевский сельсовет

Утвердить План проведения противопаводковых мероприятий на территории  Николаевского сельсовета в 2023 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Образовать комиссию по пропуску весеннего паводка 2023 года и утвердить в составе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению

Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм:

3.1. Организовать выполнение мероприятий согласно Плану проведения противопаводковых мероприятий на территории МО Николаевский сельсовет в 2023 году.

3.2. Организовать проведение наблюдений за развитием ледовой обстановки, возможными местами образования заторов льда, повышением уровней воды на водных объектах и состоянием гидротехнических сооружений в период прохождения весеннего паводка.

3.3. Обеспечить соблюдение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в период прохождения весеннего паводка.

4. Постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Николаевский сельсовет в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава  муниципального образования

Николаевский сельсовет:                                                           Т.В. Калмыкова

Разослано: членам комиссии, прокурору, СПК «Рассвет», медицинским учреждениям, участковому уполномоченному.

Приложение к постановлению

администрации муниципального

образования  Николаевский  сельсовет

Саракташского района  Оренбургской области

от 01.03.2021 г.   №13-п

План проведения противопаводковых мероприятий на территории  муниципального образования  Николаевского сельсовета Саракташского района Оренбургской области    2023 год

| п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Координацию работ по проведению и ликвидации последствий в период половодья и паводка возложить на комиссию по пропуску весеннего паводка 2023 года | Постоянно на время проведения и ликвидации последствий половодья и паводка | Председатель комиссии, глава муниципального образования Николаевского сельсовета Т.В. Калмыкова |
| 2. | Провести собрание граждан с.Кабанкино и с. Биктимирово с повесткой дня: «О мероприятиях по безаварийному проведению половодья и паводка 2023 года». | апрель 2023 года | Глава администрации, председатели ТОС |
| 3. | На основании имеющихся прогнозов выявить зоны возможного подтопления (затопления) и повышения уровня паводковых вод с целью своевременного осуществления работ по защите села и хозяйственных объектов. | Постоянно на время половодья, паводка. | Глава администрации, старосты сел, члены противопаводковой комиссии |
| 4. | В целях предотвращения подтопления (затопления) с. Кабанкино и с. Биктимирово обследовать действующие защитные сооружения, принять меры по укреплению оградительных дамб, дренажных сооружений | до 01.04.2023 года | Противопаводковая комиссия, старосты сел. |
| 5. | Организовать создание аварийного запаса, продуктов, воды, материалов на случай возникновения подтопления (затопления) | до 01.04. 2023 года | (ЧП по согласованию), Глава администрации |
| 6. | Организовать во время паводка круглосуточное дежурство в селах, подвергающихся опасности подтопления (затопления). | Постоянно на время подтопления (затопления). | Глава администрации, старосты сел, члены комиссии |
| 7. | Организовать подворный обход домов и территорий, расположенных в зоне возможного подтопления (затопления), уточнить количество проживающих граждан (в т. ч. больных инвалидов, престарелых и детей), подлежащих эвакуации на случай возникновения ЧС. | до 25.03.2023 года | Члены ТОС, депутаты сельсовета (по согласованию), медработник |
| 8. | Уделить особое внимание обеспечению безопасности и информации населения о мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления по защите территории и населения от воздействия половодья, подготовке населения к возможной эвакуации, организации медицинской помощи, доведения до сведения населения маршрутов и мест эвакуации, порядка действия по сигналам оповещения, а в случае внезапного подъема воды порядка и места эвакуации больных людей и малолетних детей, доведения до населения примерного перечня документов, имущества, медикаментов, теплых вещей, продуктов, которые необходимо иметь при себе на случай эвакуации. | Во время весеннего половодья, паводка. | Противопаводковая комиссия, члены ТОС, депутаты сельсовета (по согласованию) |
| 9. | Организовать распространение среди населения, организаций и предприятий сельсовета листовок по действиям в условиях подтопления (затопления), а также размещение информации в местах массового нахождения граждан ( школа, ДК. библиотека, ФАПы, магазины и др.) о действиях населения в чрезвычайных ситуациях. | до 25.03.2023 года. | Противопаводковая комиссия, члены ТОС, депутаты сельсовета (по согласованию) |

Приложение к постановлению

администрации муниципального

образования  Николаевский  сельсовет

Саракташского района  Оренбургской области

от 01.03.2021 г.   №13-п

С О С Т А В

комиссии по пропуску весеннего паводка 2023 года

| Калмыкова Т.В. | - | председатель комиссии – глава муниципального образования Николаевский сельсовет |
| --- | --- | --- |
| Сагитов Равиль Асгатович | - | заместитель председателя комиссии – председатель СПК «Рассвет» (по согласованию) |
| Султангузина Зарина Альбертовна | - | секретарь комиссии – заместитель главы администрации |
| Члены комиссии: Матвеев Василий Михайлович | - | Председатель ДНД |
| Абдулгазизов Рустам Сайфуллович | - | участковый уполномоченный Межмуниципального отдела МВД РФ «Саракташский» ( по согласованию) |
| Едыханов Рауф Ринатович | - | Староста с. Кабанкино |
| Идиятуллин Шавкат Мидхатович | - | староста села Биктимирово |