СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИКОЛАЕВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

Очередного двадцать восьмого заседания Совета депутатов

муниципального образования Николаевский  сельсовет

четвёртого созыва

от  23 октября 2023 года                   с. Николаевка                                       №111

# О внесении изменений в решение Совета Депутатов от  18.04.2014 №148

# «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального

образования Николаевский сельсовет »

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ       «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным Законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Совет депутатов Николаевского сельсовета

РЕШИЛ

- Внести изменения в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Николаевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области:

  - Таблицу №10. «Сведения о действующих сетях водоснабжения, предлагаемых к реконструкции для обеспечения перспективного водоснабжения сельских поселений изложить в следующей редакции:

| № п/п |  | Наименование улицы |  |  | Наименование мероприятия | Протяженность, км | Год реализации | Стоимость работ млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Николаевский сельсовет с. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Молодежная |  |  | Капитальный ремонт водопроводной сети | 0,82 | до 2025 | 1,2 |
|  |  | Парковая |  |  | Капитальный ремонт водопроводной сети | 0,7 | до 2025 | 1,5 |
|  |  | Дружбы |  |  | Капитальный ремонт водопроводной сети | 1,1 | до 2025 | 2,2 |
|  |  | Мира |  |  | Капитальный ремонт водопроводной сети | 0,8 | до 2025 | 1,0 |
|  |  | Центральная |  |  | Капитальный ремонт водопроводной сети | 1,2 | до 2025 | 2,2 |
| с. Кабанкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Молодежная |  |  | Капитальный ремонт водопроводной сети | 0,85 | до 2025 | 0,8 |
|  |  | Мира |  |  | Капитальный ремонт водопроводной сети | 0,85 | до 2025 | 0,8 |
|  |  | Дружбы |  |  | Капитальный ремонт водопроводной сети | 1,25 | до 2025 | 1,2 |
|  |  | Школьная |  |  | Капитальный ремонт водопроводной сети | 0,65 | до 2025 | 0,6 |
|  |  | Тукая |  |  | Капитальный ремонт водопроводной сети | 0,62 | до 2025 | 0,6 |
|  |  | Озерная |  |  | Капитальный ремонт водопроводной сети | 0,92 | до 2025 | 1,0 |
|  |  | Трудовая |  |  | Капитальный ремонт водопроводной сети | 0,18 | до 2025 | 0,2 |
|  |  | Мичурина |  |  | Капитальный ремонт водопроводной сети | 0,63 | до 2025 | 0,6 |
| с. Биктимирово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Молодежная | Капитальный ремонт водопроводной сети |  | 1,8 | до 2025 | 2,0 |  |
|  |  |  | Сакмарская | Капитальный ремонт водопроводной сети |  | 0,8 | до 2025 | 1,0 |  |
|  |  |  | Центральная | Капитальный ремонт водопроводной сети |  | 1,3 | до 2025 | 1,2 |  |
| с. Рождественка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Центральная |  |  | Капитальный ремонт водопроводной сети |  | 1,12 | до 2025 | 1,2 |  |

- Настоящее постановление обнародовать на территории сельсовета   и разместить на официальном сайте Николаевского сельсовета.

Председатель

Совета депутатов сельсовета                                                           Т.В. Донченко

Разослано:    прокуратуре, администрации МО Саракташский район, в дело.